## Slide 1
政务 / 公共服务
「知识库问答」AI 应用方案汇报
窗口与执法人员日常需要在海量政策规程中查找依据，检索慢、易引用过期版本。
境核AI · 场景体验库 · 2026年8月 · 示例版
本演示为示例产物，全部数据均为虚构示例数据，不代表真实客户或真实调研。
Notes: 开场：用一句话点出政务 / 公共服务行业「知识库问答」场景的核心矛盾——政策文件分散，查找依据平均要十几分钟。说明本次汇报共10页，约15分钟，数据均为示例，正式使用前需替换为真实数据。

## Slide 2
汇报议程
2
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
1
场景背景与挑战
2
总体解决方案
3
业务流程设计
4
关键指标与示例数据
5
实施路线与保障
Notes: 快速过一遍议程即可，重点提示第4部分将展示量化指标与示例数据口径，第5部分给出可直接套用的实施节奏。

## Slide 3
场景背景与挑战
3
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
窗口与执法人员日常需要在海量政策规程中查找依据，检索慢、易引用过期版本。本方案构建部门知识库问答系统，语义检索定位条款原文，答案标注出处与时效状态，支撑口径统一。
!
挑战 1
政策文件分散，查找依据平均要十几分钟
!
挑战 2
过期文件与现行文件混杂，引用出错风险高
!
挑战 3
新人培训周期长，业务口径靠老带新
Notes: 逐条展开三大挑战，结合听众所在单位的实际案例互动提问：这些痛点哪条最扎心？为下一页方案做铺垫。行业合规背景：遵循政务数据安全与保密管理规定，涉密内容不接入模型；系统建设满足信创与等保要求。

## Slide 4
总体解决方案：四大功能模块
4
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
01
知识统一入库
政策规程分类入库，自动抽取生效状态
02
语义检索问答
自然语言提问，直达条款原文与出处
03
时效状态管理
废止修订自动标注，过期内容拦截提醒
04
使用反馈优化
高频未命中问题聚类，驱动知识补全
Notes: 按 01→04 顺序讲模块间的数据流转关系，强调人机协同边界：AI 生成内容须经业务科室审核，对外答复以正式文件与政策原文为准。

## Slide 5
业务流程设计：五个环节
5
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
STEP 1
归集政策与业务规程
→
STEP 2
建立知识分类与权限
→
STEP 3
语义问答上线试用
→
STEP 4
反馈标注持续优化
→
STEP 5
定期更新与版本管理
建议按“试点—评估—推广”节奏落地：先选单一部门试点建立基线，再逐步扩大应用范围。
Notes: 讲流程时对应回第4页的模块编号，说明每个环节人做什么、系统做什么；最后一格深色突出闭环改进环节。

## Slide 6
关键指标：现状 vs 目标（示例数据）
6
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
Chart: 
| 检索命中率 | 答案引用规范率 | 知识更新周期 | 新人培训周期
现状（示例） | 55 | 60 | 30 | 8
目标（示例） | 90 | 95 | 3 | 2
55 → 90 %
检索命中率
60 → 95 %
答案引用规范率
30 → 3 天
知识更新周期
注：图表为可编辑原生图表，数值为虚构示例，落地时以试点基线数据替换。
Notes: 逐个解释指标口径与目标设定依据；右侧三个数字卡片可作为记忆点。提醒听众：目标值为示例，正式立项时应以政务 / 公共服务本单位试点基线重新测算。

## Slide 7
知识域查询效率统计（示例数据）
7
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
知识域 | 主要用户 | 知识条目数(百条) | 人工查询定位(分钟) | AI检索定位(分钟)
惠企政策 | 群众 | 13 | 10.2 | 1.6
社会救助 | 企业 | 28 | 24 | 1.9
劳动就业 | 企业 | 8 | 10.6 | 1.8
退役军人事务 | 群众 | 6 | 16.4 | 1.4
税费优惠 | 群众 | 20 | 22.5 | 1.6
行政执法依据 | 窗口人员 | 3 | 9.2 | 0.5
注：仅展示前 6 行虚构示例数据，完整数据口径、测算公式与校验规则见配套方案文档《048-industry-政务-公共服务-知识库问答-主产物.docx》。
Notes: 用两行数据现场演示解读方法：基准列减优化列即改善量，除以基准列即改善率；强调数据为虚构示例，重在口径示范。

## Slide 8
实施路线：四个阶段
8
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
第1–2周
需求梳理与数据准备
明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范
第3–6周
能力配置与试点
完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标
第7–10周
试运行与效果评估
对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册
第11周起
全面推广与持续优化
扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制
里程碑验收建议：每阶段结束对照第 6 页指标基线复盘，未达标须先归因再进入下一阶段。
Notes: 强调时间窗为示例排期，可按资源压缩；关键是第二阶段试点范围要小、指标基线要先建立。

## Slide 9
风险控制与合规保障
9
境核AI · 场景体验库 · 示例演示
数据质量不足
建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理
模型输出偏差
保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工
员工接受度不高
开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代
系统集成与切换风险
分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程
行业合规要求：遵循政务数据安全与保密管理规定，涉密内容不接入模型；系统建设满足信创与等保要求。
Notes: 风险部分不必逐字读，点出与本单位最相关的一两条即可；合规底线务必强调：AI 生成内容须经业务科室审核，对外答复以正式文件与政策原文为准。

## Slide 10
总结与下一步
90 %
检索命中率（目标·示例）
95 %
答案引用规范率（目标·示例）
3 天
知识更新周期（目标·示例）
▸ 确认试点范围与责任分工，两周内完成「知识库问答」基线数据盘点
▸ 启动第一阶段：明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范
▸ 配套方案文档《048-industry-政务-公共服务-知识库问答-主产物.docx》已同步提供，可直接按模板推进
境核AI · 场景体验库 · 示例演示 · 数据均为虚构示例数据
Notes: 收尾：重复三个目标数字加深记忆，明确下一步动作与时间点，邀请决策人指定试点部门；答疑时可回翻第6、7页。