工 作 简 报

智慧供应链平台项目 · 2026 年第二季度

第 2026-Q2 期（示例）	编制：运营管理部	日期：2026-07-08

一句话结论：本季度主要指标全面向好、总体进展健康（计划达成率 87.5%）；唯一短板是高峰期系统稳定性，建议三季度作为最高优先级攻坚，同时按计划推进商业化扩展。

01  关键指标速览（示例数据）

| 指标 | 季初 | 季末 | 目标 | 达成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月活跃客户数（家） | 1,240 | 1,690 | 1,600 | 超额 |
| 平均履约时长（h） | 48.6 | 39.2 | ≤40.0 | 达成 |
| 订单准时率（%） | 82.4 | 93.7 | ≥92.0 | 达成 |
| 客户满意度（分） | 85.3 | 91.2 | ≥90.0 | 达成 |
| 系统高峰可用率（%） | 99.1 | 99.3 | ≥99.9 | 未达 |

02  背景与进展

背景：项目已由功能建设期进入规模化运营期，本季度聚焦平台 2.0 上线、区域仓网优化与履约体验提升三条主线。

进展：32 项计划任务完成 28 项（达成率 87.5%）。平台 2.0 于 5 月 20 日上线（智能调拨 / 经营看板 / 开放 API）；华东、华南 9 个前置仓完成切换，配送半径缩短约 22%；开放 API 已接入 46 家客户系统。

03  主要问题（按紧急度）

| # | 问题 | 紧急度 | 责任线 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 高峰时段系统响应变慢、偶发超时 | 高 | 平台建设 |
| P2 | 跨区域库存调拨依赖人工，易缺货/积压 | 中 | 仓网优化 |
| P3 | 多系统数据口径不一致，报表对不齐 | 中 | 数据治理 |

04  改进建议（按优先级）

- P0 系统稳定性专项：接口多级缓存 + 读写分离，扩容高峰资源，目标可用率 99.9%。

- P1 智能调拨建设：构建区域自动调拨模型，三季度自动化率提升至 60%+。

- P1 统一数据口径：建立指标字典与统一统计时点，以看板为唯一事实来源。

05  后续计划与里程碑（三季度）

| 任务 | 责任线 | 计划完成 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统稳定性专项治理 | 平台建设 | 2026-08-31 | ≥99.9% |
| 智能调拨模型上线 | 仓网优化 | 2026-09-15 | ≥60% |
| 统一数据口径与看板 | 数据治理 | 2026-08-20 | 字典发布 |
| 商业化套餐与计费 | 运营管理 | 2026-09-10 | 3 档套餐 |

资源诉求：增配 2 名后端工程师；7 月内完成生产扩容审批；业务/产品/数据每两周联合评审一次。

本简报为「境核AI」生成的可编辑示例；详版分析、数据口径与附录见《季度工作报告（标准版）》。所有数据均为虚构示例。