医疗 / 健康「病历结构化」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 029-industry-医疗-健康-病历结构化 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 医疗 / 健康 |
| 应用场景 | 病历结构化 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

海量自由文本病历难以支撑质控、科研与管理分析，人工录入结构化字段成本高。本方案利用医疗 NLP 从入院记录、出院小结等文书中自动抽取结构化字段，人工抽检复核，形成可分析的临床数据资产。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 病历为自由文本，检索统计基本靠人工翻阅

- 科研数据回顾性提取周期长达数月

- 人工录入结构化字段易漏易错，成本高

# 二、总体解决方案

方案围绕「病历结构化」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 医疗文书解析 | 识别病历段落结构，抽取症状、诊断、用药等字段 |
| 术语标准映射 | 对齐 ICD 与院内术语字典，输出标准编码 |
| 质控抽检工作台 | 低置信字段标黄提示，病案员快速复核 |
| 科研数据集导出 | 按课题条件筛选导出脱敏结构化数据集 |

人机协同原则：AI 输出仅供医务人员参考，所有诊疗相关结论须由具备资质的医师终审签发。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 接入病历文书与术语字典

- AI批量抽取结构化字段

- 低置信字段人工复核

- 结构化数据入库与编码

- 按需生成质控与科研数据集

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化覆盖率 | % | 30 | 92 |
| 字段抽取准确率 | % | 85 | 97 |
| 病案编目时效 | 天 | 7 | 1 |
| 科研数据可用率 | % | 40 | 85 |

医疗文书结构化效率统计（示例数据）：

| 文书类型 | 主要科室 | 月文书量(份) | 人工结构化耗时(分钟/份) | AI抽取耗时(分钟/份) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入院记录 | 妇产科 | 1423 | 13.9 | 3.2 |
| 出院小结 | 外科 | 1510 | 16.7 | 2.5 |
| 手术记录 | 外科 | 952 | 24.6 | 2.8 |
| 护理记录 | 外科 | 2641 | 21.7 | 2.4 |
| 门诊病历 | 外科 | 3497 | 23.6 | 4.3 |
| 检查报告 | 妇产科 | 2433 | 15.6 | 2 |
| 会诊意见 | 外科 | 4142 | 19.5 | 4 |
| 病程记录 | 妇产科 | 2408 | 17.2 | 2.8 |

注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《029-industry-医疗-健康-病历结构化-配套模板.xlsx》。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：严格遵循医疗数据安全与患者隐私保护要求，数据脱敏、授权访问；辅助类功能不替代临床诊断。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《029-industry-医疗-健康-病历结构化-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。