医疗 / 健康「智能导诊」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 030-industry-医疗-健康-智能导诊 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 医疗 / 健康 |
| 应用场景 | 智能导诊 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

患者挂错号、反复排队问询占用大量导诊台资源。本方案通过多轮问询理解患者主诉，推荐科室与医生并联动挂号，线上线下一体分流，导诊台聚焦特殊人群服务。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 挂错号率高，患者反复排队体验差

- 导诊台高峰排长队，人力配置捉襟见肘

- 夜间与线上渠道缺乏专业分诊能力

# 二、总体解决方案

方案围绕「智能导诊」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 症状多轮问询 | 结构化追问主诉、病程与伴随症状 |
| 科室智能推荐 | 结合院内科室设置推荐就诊科室与医生 |
| 挂号缴费联动 | 推荐结果一键挂号，检查检验预约提醒 |
| 急症识别转接 | 胸痛卒中等急症特征即时提示优先就诊 |

人机协同原则：AI 输出仅供医务人员参考，所有诊疗相关结论须由具备资质的医师终审签发。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 配置院内科室与医生知识库

- 患者自助描述症状问询

- AI推荐科室并联动挂号

- 急症特征触发优先转接

- 就诊数据复盘优化推荐

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室推荐准确率 | % | 70 | 93 |
| 挂错号率 | % | 12 | 3 |
| 咨询响应时长 | 秒 | 300 | 5 |
| 导诊台人力 | 人/班 | 6 | 2 |

常见主诉导诊效率统计（示例数据）：

| 症状主诉 | 就诊时段 | 日均咨询量(人次) | 人工导诊耗时(分钟) | AI导诊耗时(分钟) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸闷心悸 | 夜间 | 742 | 11.1 | 3 |
| 持续发热 | 工作日 | 676 | 5.5 | 1.2 |
| 腹痛腹泻 | 工作日 | 316 | 9.6 | 3.3 |
| 头晕头痛 | 工作日 | 202 | 5.7 | 1 |
| 皮疹瘙痒 | 夜间 | 972 | 14.7 | 4.1 |
| 关节疼痛 | 夜间 | 288 | 9 | 1.8 |
| 咳嗽咳痰 | 夜间 | 723 | 12.6 | 3.3 |
| 视物模糊 | 夜间 | 720 | 11.4 | 3.8 |

注：上表为虚构示例数据；复用时请替换为本单位真实数据并注明数据来源。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：严格遵循医疗数据安全与患者隐私保护要求，数据脱敏、授权访问；辅助类功能不替代临床诊断。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《030-industry-医疗-健康-智能导诊-配套模板.pptx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。