医疗 / 健康「随访管理」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 032-industry-医疗-健康-随访管理 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 医疗 / 健康 |
| 应用场景 | 随访管理 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

出院随访、慢病管理任务量大，人工电话随访完成率低、记录不规范。本方案按临床路径自动生成随访计划，AI 外呼与小程序问卷多渠道执行，异常应答实时转医护处理。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 随访靠人工电话，完成率不足六成

- 随访记录口径不一，难以统计分析

- 异常情况上报滞后，错过干预时机

# 二、总体解决方案

方案围绕「随访管理」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 随访路径配置 | 按病种配置随访节点、问卷与提醒规则 |
| 多渠道自动执行 | AI外呼+短信+小程序问卷组合触达 |
| 异常应答转接 | 症状异常自动预警并转责任医护跟进 |
| 随访数据看板 | 完成率、依从性与异常分布一览 |

人机协同原则：AI 输出仅供医务人员参考，所有诊疗相关结论须由具备资质的医师终审签发。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 按病种配置随访路径

- 系统自动生成随访任务

- 多渠道自动执行随访

- 异常应答转医护干预

- 随访数据统计与质控

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 随访完成率 | % | 55 | 90 |
| 失访率 | % | 25 | 8 |
| 用药依从达标率 | % | 48 | 75 |
| 护士随访负担 | 小时/周 | 16 | 5 |

随访路径执行效率统计（示例数据）：

| 随访路径 | 主要方式 | 月随访人次 | 人工随访耗时(分钟/人次) | AI随访耗时(分钟/人次) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 术后出院随访 | 电话 | 1174 | 9.7 | 2.8 |
| 慢病用药随访 | 电话 | 2332 | 8.3 | 1.3 |
| 孕产妇随访 | 短信 | 2384 | 12 | 1.9 |
| 肿瘤复查提醒 | 小程序 | 2220 | 12.5 | 1.9 |
| 体检异常追踪 | 电话 | 2449 | 8.1 | 2.4 |
| 康复训练随访 | 电话 | 1478 | 19.4 | 3.7 |
| 儿童疫苗提醒 | 电话 | 1668 | 9.4 | 3.2 |
| 心衰管理随访 | 电话 | 953 | 13.3 | 3.1 |

注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《032-industry-医疗-健康-随访管理-配套模板.xlsx》。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：严格遵循医疗数据安全与患者隐私保护要求，数据脱敏、授权访问；辅助类功能不替代临床诊断。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《032-industry-医疗-健康-随访管理-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。