医疗 / 健康「合规质控」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 033-industry-医疗-健康-合规质控 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 医疗 / 健康 |
| 应用场景 | 合规质控 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

病历质控与医疗合规检查以抽查为主，覆盖率低、标准执行不一。本方案将质控规则数字化，对病历与诊疗行为全量自动初筛，缺陷智能定位并跟踪整改闭环，质控员聚焦复核与改进。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 人工抽查覆盖率不足两成，问题发现滞后

- 质控标准掌握不一，评审结果争议多

- 整改跟踪靠表格，闭环情况说不清

# 二、总体解决方案

方案围绕「合规质控」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 质控规则引擎 | 书写时限、核心制度等规则数字化全量初筛 |
| 缺陷智能定位 | 自动标注缺陷位置与依据条款，生成问题清单 |
| 整改闭环跟踪 | 问题派发-整改-复核全流程留痕与超期提醒 |
| 质控分析报告 | 科室对比、缺陷分布与趋势自动成文 |

人机协同原则：AI 输出仅供医务人员参考，所有诊疗相关结论须由具备资质的医师终审签发。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 数字化质控规则库

- 全量病历自动初筛

- 质控员复核确认缺陷

- 问题派发与整改跟踪

- 月度质控报告与讲评

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质控覆盖率 | % | 15 | 100 |
| 缺陷检出率 | % | 60 | 92 |
| 整改闭环周期 | 天 | 21 | 7 |
| 甲级病历率 | % | 88 | 97 |

质控项检查效率统计（示例数据）：

| 质控项 | 检查层级 | 月抽查份数 | 人工质控耗时(分钟/份) | AI初筛耗时(分钟/份) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病历书写时限 | 专项检查 | 145 | 23 | 6.3 |
| 抗菌药物使用 | 院级质控 | 305 | 24 | 6.8 |
| 手术安全核查 | 专项检查 | 155 | 30 | 8.6 |
| 危急值处理 | 专项检查 | 224 | 29 | 6.6 |
| 知情同意完整性 | 院级质控 | 204 | 29 | 7.1 |
| 医嘱合理性 | 院级质控 | 271 | 18 | 4 |
| 院感上报及时性 | 科室自查 | 371 | 27 | 6.8 |
| 临床路径符合率 | 院级质控 | 223 | 22 | 5.5 |

注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《033-industry-医疗-健康-合规质控-配套模板.xlsx》。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：严格遵循医疗数据安全与患者隐私保护要求，数据脱敏、授权访问；辅助类功能不替代临床诊断。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《033-industry-医疗-健康-合规质控-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。