能源 / 电力「设备巡检」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 039-industry-能源-电力-设备巡检 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 能源 / 电力 |
| 应用场景 | 设备巡检 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

变电站与新能源场站设备点多面广，人工巡检强度大、高危作业多、记录质量参差。本方案以无人机、机器人搭载 AI 识别开展智能巡检，缺陷自动识别定级，人工聚焦复核与消缺。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 人工登塔爬高作业风险高，巡检强度大

- 缺陷靠肉眼判断，细微隐患易漏

- 巡检记录手工填报，数据难沉淀分析

# 二、总体解决方案

方案围绕「设备巡检」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 智能巡检作业 | 无人机/机器人按航线自动采集影像数据 |
| 缺陷AI识别 | 锈蚀、破损、发热等缺陷自动识别定级 |
| 消缺工单闭环 | 缺陷自动生成工单，跟踪消缺与复验 |
| 设备健康档案 | 巡检历史与缺陷趋势构建健康画像 |

人机协同原则：AI 诊断与预测结论仅作辅助决策，操作性指令须经调度/运维负责人审批后执行。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 规划巡检航线与点位

- 自动采集设备影像

- AI识别缺陷并定级

- 生成消缺工单派发

- 复验闭环与健康评估

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷检出率 | % | 70 | 93 |
| 巡检覆盖率 | % | 75 | 100 |
| 人工登塔次数 | 次/月 | 60 | 15 |
| 巡检成本 | 万元/月 | 28 | 16 |

设备巡检耗时对比（示例数据）：

| 设备对象 | 巡检方式 | 巡检点位数 | 传统巡检耗时(小时/次) | 智能巡检耗时(小时/次) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变压器 | 无人机 | 172 | 5.7 | 1.4 |
| GIS开关柜 | 机器人 | 42 | 7.5 | 2 |
| 输电线路杆塔 | 机器人 | 131 | 9.7 | 2 |
| 风机齿轮箱 | 人工 | 77 | 5.6 | 1.3 |
| 光伏逆变器 | 机器人 | 256 | 8.5 | 1.9 |
| 电缆隧道 | 机器人 | 302 | 7.1 | 1.9 |
| 蓄电池组 | 无人机 | 275 | 6 | 2.1 |
| 无功补偿装置 | 人工 | 40 | 8.1 | 3.4 |

注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《039-industry-能源-电力-设备巡检-配套模板.xlsx》。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：严格执行电力安全工作规程与“两票三制”，涉及关键信息基础设施的数据不出内网、分区分域管控。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《039-industry-能源-电力-设备巡检-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。