能源 / 电力「安全合规」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 042-industry-能源-电力-安全合规 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 能源 / 电力 |
| 应用场景 | 安全合规 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

现场作业安全检查依赖人工旁站与事后追查，违章行为发现率低。本方案以视频 AI 识别未戴安全帽、误入带电区等违章行为，联动两票流程做作业前合规校验，隐患整改全程闭环。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 安全监督人手不足，现场违章难以全覆盖

- 两票执行靠纸面检查，作业风险前置校验弱

- 隐患整改跟踪靠台账，闭环率说不清楚

# 二、总体解决方案

方案围绕「安全合规」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 违章行为识别 | 安全帽、工作服、越界闯入等实时识别告警 |
| 两票合规校验 | 作业票安全措施自动校验，缺项拦截提醒 |
| 隐患闭环管理 | 隐患登记-整改-验收全流程线上闭环 |
| 安全态势看板 | 违章趋势、隐患分布与整改率一屏掌握 |

人机协同原则：AI 诊断与预测结论仅作辅助决策，操作性指令须经调度/运维负责人审批后执行。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 部署现场视频识别点位

- 配置违章与风险规则

- 实时识别告警与拦截

- 隐患派单整改验收

- 月度安全讲评与考核

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患整改闭环率 | % | 82 | 98 |
| 月均违章识别量 | 起 | 15 | 60 |
| 重复隐患率 | % | 30 | 10 |
| 安全培训覆盖率 | % | 85 | 100 |

安全检查项耗时对比（示例数据）：

| 检查项 | 检查场所 | 月检查次数 | 人工检查耗时(小时/次) | AI辅助检查(小时/次) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两票三制执行 | 营业场所 | 15 | 2.1 | 0.7 |
| 安全工器具管理 | 变电站 | 16 | 4.9 | 2.1 |
| 有限空间作业 | 营业场所 | 13 | 4.4 | 1.1 |
| 高处作业防护 | 变电站 | 21 | 2.9 | 1.2 |
| 外包队伍资质 | 营业场所 | 20 | 4.9 | 2.1 |
| 应急预案演练 | 检修现场 | 22 | 3.8 | 1.2 |
| 危化品存储 | 变电站 | 56 | 5.2 | 2.2 |
| 接地保护检测 | 检修现场 | 25 | 2.6 | 1.3 |

注：上表为虚构示例数据；完整的输入区、测算公式、校验区与图表见配套工作簿《042-industry-能源-电力-安全合规-配套模板.xlsx》。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：严格执行电力安全工作规程与“两票三制”，涉及关键信息基础设施的数据不出内网、分区分域管控。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《042-industry-能源-电力-安全合规-配套模板.xlsx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。