政务 / 公共服务「政务问答」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 044-industry-政务-公共服务-政务问答 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 政务 / 公共服务 |
| 应用场景 | 政务问答 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

群众咨询高频事项重复量大，热线坐席与窗口压力集中，答复口径偶有不一。本方案基于政策文件构建政务问答助手，7×24 回答参保、公积金、证照办理等高频问题，答案附政策依据，复杂诉求转人工。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 热线高峰接通率低，群众反复拨打

- 同一问题不同渠道答复口径不一致

- 政策更新后知识传导慢，窗口答复滞后

# 二、总体解决方案

方案围绕「政务问答」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 政策知识库 | 政策文件结构化入库，版本与时效管理 |
| 智能问答引擎 | 口语化提问理解，答案附政策原文依据 |
| 多渠道接入 | 政务APP、热线、大厅自助终端统一接入 |
| 人工协同转接 | 复杂诉求带记录转人工，办理进度可查 |

人机协同原则：AI 生成内容须经业务科室审核，对外答复以正式文件与政策原文为准。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 归集政策文件建知识库

- 配置答复口径与边界

- 多渠道上线智能问答

- 复杂诉求转人工办理

- 答复质量抽检与更新

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次答复解决率 | % | 58 | 88 |
| 热线接通率 | % | 75 | 95 |
| 平均等待时长 | 分钟 | 8 | 0.5 |
| 知识库覆盖事项 | 项 | 300 | 1200 |

高频事项咨询答复效率统计（示例数据）：

| 高频事项 | 咨询渠道 | 月咨询量(千次) | 人工答复时长(分钟) | AI答复时长(分钟) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保参保缴费 | 12345热线 | 35 | 10.9 | 3 |
| 公积金提取 | 政务APP | 26 | 8 | 0.8 |
| 营业执照办理 | 政务APP | 38 | 6.1 | 0.8 |
| 户籍迁移 | 服务大厅 | 21 | 12.2 | 2.1 |
| 不动产登记 | 12345热线 | 22 | 9.2 | 1.5 |
| 医保报销 | 12345热线 | 12 | 7 | 0.8 |
| 居住证办理 | 政务APP | 19 | 14.6 | 1.8 |
| 生育登记 | 服务大厅 | 20 | 6.3 | 1.1 |

注：上表为虚构示例数据；复用时请替换为本单位真实数据并注明数据来源。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：遵循政务数据安全与保密管理规定，涉密内容不接入模型；系统建设满足信创与等保要求。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《044-industry-政务-公共服务-政务问答-配套模板.pptx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。