政务 / 公共服务「知识库问答」AI 应用方案

境核AI · 场景体验库 · 示例产物

| 文档编号 | 048-industry-政务-公共服务-知识库问答 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 政务 / 公共服务 |
| 应用场景 | 知识库问答 |
| 文档类型 | 行业场景解决方案（可复用模板） |
| 版本 / 日期 | V1.0（示例版） / 2026年8月 |

示例数据声明：本文件为「境核AI」场景体验库示例产物，文中全部数据均为虚构示例数据，仅用于功能演示与模板复用，不代表任何真实客户、真实项目或真实调研结果。

# 一、场景背景与挑战

窗口与执法人员日常需要在海量政策规程中查找依据，检索慢、易引用过期版本。本方案构建部门知识库问答系统，语义检索定位条款原文，答案标注出处与时效状态，支撑口径统一。

当前该场景普遍面临以下挑战：

- 政策文件分散，查找依据平均要十几分钟

- 过期文件与现行文件混杂，引用出错风险高

- 新人培训周期长，业务口径靠老带新

# 二、总体解决方案

方案围绕「知识库问答」核心链路设计四大功能模块，覆盖数据接入、智能处理、人工协同与持续优化全过程：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 知识统一入库 | 政策规程分类入库，自动抽取生效状态 |
| 语义检索问答 | 自然语言提问，直达条款原文与出处 |
| 时效状态管理 | 废止修订自动标注，过期内容拦截提醒 |
| 使用反馈优化 | 高频未命中问题聚类，驱动知识补全 |

人机协同原则：AI 生成内容须经业务科室审核，对外答复以正式文件与政策原文为准。

# 三、业务流程设计

标准业务流程共五个环节，各环节责任与系统动作如下：

- 归集政策与业务规程

- 建立知识分类与权限

- 语义问答上线试用

- 反馈标注持续优化

- 定期更新与版本管理

流程落地时建议先在单一部门/产线试点，再按“试点—评估—推广”的节奏扩大范围。

# 四、关键指标与示例数据

建议以下列指标作为效果基线与验收依据（数值为虚构示例，用于说明指标口径）：

| 关键指标 | 单位 | 现状（示例） | 目标（示例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检索命中率 | % | 55 | 90 |
| 答案引用规范率 | % | 60 | 95 |
| 知识更新周期 | 天 | 30 | 3 |
| 新人培训周期 | 周 | 8 | 2 |

知识域查询效率统计（示例数据）：

| 知识域 | 主要用户 | 知识条目数(百条) | 人工查询定位(分钟) | AI检索定位(分钟) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠企政策 | 群众 | 13 | 10.2 | 1.6 |
| 社会救助 | 企业 | 28 | 24 | 1.9 |
| 劳动就业 | 企业 | 8 | 10.6 | 1.8 |
| 退役军人事务 | 群众 | 6 | 16.4 | 1.4 |
| 税费优惠 | 群众 | 20 | 22.5 | 1.6 |
| 行政执法依据 | 窗口人员 | 3 | 9.2 | 0.5 |
| 应急管理规程 | 企业 | 24 | 10.8 | 0.7 |
| 政务服务流程 | 群众 | 20 | 13 | 1.3 |

注：上表为虚构示例数据；复用时请替换为本单位真实数据并注明数据来源。

# 五、实施计划

| 实施阶段 | 时间窗（示例） | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求梳理与数据准备 | 第1–2周 | 明确场景边界与责任分工，梳理数据源与口径，制定示例数据规范 |
| 第二阶段：能力配置与试点 | 第3–6周 | 完成模型与流程配置，选取小范围试点，建立基线指标 |
| 第三阶段：试运行与效果评估 | 第7–10周 | 对照基线评估效果，修正规则与阈值，沉淀操作手册 |
| 第四阶段：全面推广与持续优化 | 第11周起 | 扩大应用范围，建立例行复盘、指标看板与迭代机制 |

# 六、风险控制与合规要求

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 数据质量不足 | 建立数据校验与清洗机制，设置必填项与格式检查，源头治理 |
| 模型输出偏差 | 保留人工复核与定期抽检，设定置信度阈值，低置信自动转人工 |
| 员工接受度不高 | 开展培训与试点示范，将新工具纳入考核激励，收集一线反馈快速迭代 |
| 系统集成与切换风险 | 分阶段接入、双轨并行验证，制定回滚预案与应急处置流程 |

行业合规要求：遵循政务数据安全与保密管理规定，涉密内容不接入模型；系统建设满足信创与等保要求。

# 七、模板复用说明

- 替换第一、四章中的行业背景与示例数据为本单位实际情况，并核对指标口径。

- 按组织架构调整第三章流程中的责任岗位与系统对接方式。

- 第五章实施计划的时间窗为参考值，可按项目资源与优先级压缩或展开。

- 本文档与《048-industry-政务-公共服务-知识库问答-配套模板.pptx》配套使用，二者内容互补，也可独立复用。

- 对外使用前请再次确认已删除全部示例数据或明确标注“示例”。